## Slide 1: 要件定義書
プロジェクト要件の定義と整理
インフォテックス株式会社
クライアント株式会社 御中

## Slide 2: 目次
本書の構成と各章の要点を一覧で示します。
01
プロジェクト概要
P.03
02
現行システム課題
P.04
03
業務要件
P.05
04
機能要件
P.06
05
非機能要件
P.07
06
システム構成
P.08
07
スケジュール・体制
P.09
08
リスクと対策
P.10
09
まとめ・次のステップ
P.11

## Slide 3: プロジェクト概要
背景
現行CRMは導入から8年が経過し、保守期限が2027年3月に到来
営業部門の拡大に伴い、モバイル対応・AI活用が急務
目的
顧客情報の一元管理と営業プロセスの標準化を実現
データドリブンな営業活動を支援し、売上15%向上を目指す
スコープ
営業管理・顧客管理・案件管理・レポーティング機能
既存基幹システム（ERP・MA）との連携
本書の目的、対象範囲、前提条件を整理します。

## Slide 4: 現行システム課題
データの分散管理
Excel・メール・旧CRMに
顧客情報が分散
レスポンス低下
ピーク時の画面遷移に
10秒以上を要する
セキュリティ懸念
パッチ適用不可のEOL
バージョンで稼働中
モバイル非対応
外出先からのアクセスが
不可能な仕様
現行システムの課題により、年間推定 2,400時間 の業務ロスが発生
現状の業務フローで発生している主要課題を整理し、改善の方向性を示します。

## Slide 5: 業務要件
リード管理
見込客登録
スコアリング
商談管理
案件作成
ステージ管理
見積・提案
見積作成
提案書管理
受注処理
契約管理
ERP連携
フォロー
定期連絡
満足度調査
項目 | 要件
対象部門 | 営業部（120名）、マーケティング部（30名）、カスタマーサクセス部（25名）
対象顧客数 | 法人顧客 約5,000社、個人顧客 約15,000名
同時利用者 | ピーク時 最大80名の同時アクセスを想定
業務時間 | 平日 8:00-22:00（コアタイム）、休日はレポート参照のみ
5フェーズで段階的にプロジェクトを推進し、リスクを最小化します。

## Slide 6: 機能要件
機能カテゴリ | 機能名 | 優先度 | 概要
顧客管理 | 顧客マスタ管理 | 必須 | 法人・個人の基本情報CRUD
顧客管理 | コンタクト履歴 | 必須 | 電話・メール・訪問の記録
営業管理 | 商談パイプライン | 必須 | ステージ管理・確度予測
営業管理 | 売上予測ダッシュボード | 必須 | AI予測モデルによる可視化
マーケティング | リードスコアリング | 高 | 行動データ基盤のスコア算出
レポート | カスタムレポート | 高 | ドラッグ＆ドロップで作成
連携 | ERP・MA連携API | 必須 | リアルタイム双方向連携
業務上必要な主要機能と優先度を一覧で示します。

## Slide 7: 非機能要件
性能
≤ 2秒
画面遷移レスポンス （同時80ユーザー時）
可用性
99.9%
年間稼働率 （計画停止除く）
セキュリティ
ISMS準拠
多要素認証・暗号化 監査ログ保持5年
拡張性
3倍
3年後のデータ量増加に 耐えうるアーキテクチャ
運用保守
24/365
障害時4時間以内に 復旧する体制
移行
100%
既存データ完全移行 業務停止は最大48H
性能・可用性・セキュリティ等、システムが満たすべき品質要件を定義します。

## Slide 8: システム構成
フロントエンド
Webブラウザ
モバイルアプリ (iOS / Android)
PWA対応
バックエンド
APIゲートウェイ
ビジネスロジック (マイクロサービス)
AI/ML エンジン
データ層
PostgreSQL (マスタDB)
Redis (キャッシュ)
S3 (ファイル)
3層アーキテクチャでフロント・バック・データ層の役割と技術要素を整理します。

## Slide 9: スケジュール・体制
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
要件定義
2ヶ月
基本設計
2ヶ月
詳細設計
2ヶ月
開発
4ヶ月
テスト
2ヶ月
移行・本番
2ヶ月
プロジェクト体制
PM
1名
SE
3名
開発
6名
QA
2名
インフラ
2名
1年間のフェーズ別スケジュールと、推進体制を明示します。

## Slide 10: リスクと対策
リスク項目 | 影響度 | 発生確率 | 対策
要件の追加・変更 | 高 | 高 | スコープ管理委員会の設置、変更管理プロセスの厳格化
既存データの移行不備 | 高 | 中 | 移行リハーサル3回実施、データクレンジング事前完了
技術的な実現性 | 中 | 中 | PoC実施（基本設計フェーズ）、技術レビュー体制
ユーザー定着率の低下 | 中 | 高 | 段階的リリース、チェンジマネジメント研修の実施
リスク管理方針：月次でリスクレビューを実施し、影響度×発生確率の変動を継続監視
想定リスクを影響度と発生確率で評価し、対応方針を示します。

## Slide 11: まとめ・次のステップ
プロジェクト目標
CRMシステムの刷新により 顧客対応品質の向上と 営業生産性30%改善を実現
投資規模
総予算：1.2億円 開発期間：12ヶ月 ROI：導入後2年で回収見込
成功の鍵
段階的リリース戦略 ユーザー巻き込み型開発 データ移行の確実な実行
Next Steps
01
要件定義書の最終承認
2026/7/15
02
開発ベンダー選定完了
2026/7/31
03
基本設計フェーズ開始
2026/8/1
04
PoC環境の構築
2026/9/30
プロジェクトの目標・規模・成功要因を再確認し、次のアクションを定義します。

## Slide 12
Thank you.
Let’s build the future together.
インフォテックス株式会社